建设工程施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：    新四军纪念馆       

承包人（全称）：                       

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新四军纪念馆人物馆展陈调整制作施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 人物馆展陈调整制作

2.工程地点： 新四军纪念馆人物馆

二、合同工期

总工期：15日历天

三、质量标准

施工工艺符合项目需求，达到国家及有关部门现行的“合格”标准。

四、合同价

合同价格：暂定        元

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）招标文件；

（2）中标通知书；

（3）投标文件；

（4）专用合同条款及补充条款或纪要；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

(7) 工程变更文件、现场签证文件；

（8）变更、洽商、签证预算书

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于        年     月       日签订。

十、签订地点

本合同在    新四军纪念馆   签订。

十一、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十二、合同份数

本合同一式 贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 壹 份，承包人执 壹 份。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

组织机构代码：                      组织机构代码:

地址：                              地址：

邮政编码：                          邮政编码：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

第二部分 通用合同条款

（略）

第三部分  专用合同条款

1. 一般约定

1.1法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》《建设工程安全生产管理条例》、《民用建筑节能条例》、《建设工程质量管理条例》、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、国家及省、自治区制定的法规、规范性文件等。

1.2 标准和规范

适用于工程的标准规范包括：国家、省、自治区、直辖市制定的相关标准、规范。

1.3 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：同协议书顺序号

2. 发包人

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  发包人负责提供电源，由本工程承包人接入施工现场，设置分电源箱。其水电费用由承包人按相关规定在结算时扣除。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

凡由承包人采购的材料，承包人应按照招标要求的规格、型号和国家现行有关质量标准和验收标准等要求进行采购。承包人按上述要求采购的材料，要向发包人提供质量保证书、出厂合格证等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

涉及到颜色效果的材料，发包人有调整的权力，承包人应无条件服从，此类材料在采购前必须得到发包人的认可。如材料的规格、型号、品质无调整，仅调整颜色，则材料价格不得调整；否则，材料价格另行商定。

承包人在各种危险部位设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准，如发生安全事故，责任概由承包人承担。

承包人遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，所有费用均已含在合同价中。

已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完成工程的保护工作，所需费用含在合同价内。

施工场地清洁卫生的要求：按文明工地标准，施工现场材料堆放要整齐，并有遮盖，不得扬尘，机械停放有序，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

施工场地要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。

3.2 项目经理

姓名：        ；身份证号：                    ；

建造师注册证书号：               ；

安全生产考核合格证书号：                  ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 全权处理本项目的相关事务 。

3.3 分包

本工程不允许分包

4. 工程质量

本工程质量标准为国家“合格”标准

5. 安全文明施工与环境保护

5.1安全文明施工

见本工程《安全文明施工责任书》

6. 工期延误

6.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的情形：顺延工期

6.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：500元/日

7. 变更

7.1变更的范围

依发包人确认的《投标报价表》为基准，经发包方确定的工程量的变化、工程项目的变更、新增施工项目及其他变更事项，办理变更、洽商、签证。

7.2 变更报价

关于变更报价的约定:

（1）承包人在接到工程变更确定通知后2天内，提出变更价款的报告，在结算审核时由有权有资质部门确定调整价格。

（2）承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。设计变更、签证资料必须及时经发包人确认。施工单位报送的变更签证费用计算书必须按照每份变更、签证通知单编制。

8. 工程进度款支付：

具体付款幅度如下：①工程开工不付款；②工程施工完成并验收合格付至合同价的70%；③工程审计结束后付至工程结算价的95%；④余款在工程质保期结束后一次性结清。

9. 验收

关于竣工验收程序的约定：按通用条款。

10. 保修

工程保修期为： 壹年 。

12. 违约

承包人如出现严重安全、质量事故，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，建设单位有权要求施工单位立即退场，已完工程不予结算，工程款归发包方，一切责任由承包方负责 。

13. 不可抗力

不可抗力的确认 执行通用条款 。

14. 争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，向  盐城市 仲裁委员会申请仲裁。

工程质量保修书

发包人（全称）：        新四军纪念馆

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 人物馆展陈调整制作工程 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

二、质量保修期

工程的质量保修期为  壹  年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：          

法定代表人(签字)：             法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：             委托代理人(签字)：

年    月     日